### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

### **БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2021г. №17

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Большеугонского сельсовета от 20.02.2013 г №16 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Большеугонского сельсовета Льговского района, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 год за 2020 год.

2. Разместить на официальном сайте Администрации Большеугонского сельсовета Льговского района в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Большеугонского сельсовета

Льговского района А.А. Юдин

Утвержден

 постановлением Администрации

Большеугонского сельсовета

Льговского района Курской области

от 18.02.2021 г. № 17

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 год »за 2020 год**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы утверждена Постановлением Администрации Большеугонского сельсовета Льговского района от 11.01.2016г. №2. Программа предусматривает решение задач, по обеспечению подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области.

 На реализацию мероприятий Программы в 2020 году ассигнования не выделялись из средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Большеугонского сельсовета Льговского района Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы признана с низким уровнем эффективности. Основная цель программы - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области

Основные задачи программы:

-обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

-строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

 -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

 -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области.

1.**Основные результаты, достигнутые в отчетном году.**

В рамках реализации муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет»Льговского района Курской области на 2016- 2025 годы основные результаты в 2020 году не достигнуты:

**2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Сохранены эффективно функционирующие действующие сети учреждений комунальной инфраструктуры.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы комплексного развития комунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет»Льговского района Курской области на 2016- 2025 годы **бюджетные ассигнования** не выделялись.

4. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 год признана с низким уровнем эффективности.