АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2017года   № 41

Об утверждении Плана реализации

Генерального плана  муниципального образования

«Большеугонский сельсовет»

Льговского района Курской области»

В соответствии со ст.26 Градостроительного Кодекса РФ, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области», Собрание депутатов Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области

РЕШИЛО:

1.Утвердить  План реализации Генерального плана  муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области, утвержденный  Решением Собрания депутатов Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области от 30.12.2013г. №53«Об  утверждении  Генерального плана  муниципального образования «Большеугонский сельсовет Льговского района»

Льговского района Курской области» (далее-План).

2.Администрации Большеугонского сельсовета обеспечить организацию работы по внесению изменений в план.

4. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах, а также разместить на официальном сайте администрации Большеугонского сельсовета  Льговского района Курской области.

Глава Большеугонского сельсовета                                                       Ю.П. Белозеров

Утвержден

Постановлением Администрации

Большеугонского сельсовета

Льговского района Курской области

№ 41 от 14 марта 2017 года

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Генерального плана муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области, утвержденного решением Собрания депутатов Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области от 30.12.2013года №53

| № п/п | Наименование мероприятия | Место размещения | Срок подготовки документации (градостроительной, проектной) год | Срок строительства, реконструкции, год | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | Большеугонский сельсовет | 2017 |  | Местный бюджет | Администрация Большеугонского сельсовета |  |
| 2 | Программа развития транспортной инфраструктуры | Большеугонский сельсовет | 2017 |  | Местный бюджет | Администрация Большеугонского сельсовета |  |
| 3 | Программа развития социальной инфраструктуры | Большеугонский сельсовет | 2017 |  | Местный бюджет | Администрация Большеугонского сельсовета |  |
| Разработка документации по планированию территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты капитального строительства, реконструкция и строительство которых планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода | Клишино-Большие Угоны |  | 2017 | Областной бюджет, районный бюджет | Администрация Большеугонского сельсовета |  |
| 6 | Газификация населенных пунктов | Д. Эммануйловка |  | 2017 | Областной бюджет, районный бюджет | Администрация Большеугонского сельсовета |  |
| 7 | Строительство автодороги | С. Нижние Деревеньки ул. Советская, Куйбышева; С. Большие Угоны ул. Понизовка,Низовка,Голышовка с подъездом к зданию амбулатории |  | 2017-2018г. | Областной бюджет, районный бюджет | Администрация Большеугонского сельсовета |  |
| 7 | Оформление в собственность объектов водоснабжения, культурного наследия |  | 2017 |  | Местный бюджет | Администрация Большеугонского сельсовета |  |

Приложение

к Плану реализации Генерального плана

муниципального образования «Большеугонский

сельсовет» Льговского района Курской области

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Плана реализации Генерального плана муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области

План реализации Генерального плана муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области не устанавливает расходные обязательства муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области, а определяет перечень и последовательность реализации мероприятий по размещению и строительству, а также реконструкции объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в областных и районных программах, содержащих эти мероприятии, финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов муниципального образования «Большеугонский сельсовет» Льговского района Курской области, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования в соответствующих сферах деятельности, ответственных за реализацию мероприятий Плана.