**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОЛЬШЕУГОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28 декабря 2012 г. N 116**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ**

**ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО**

**ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**"БОЛЬШЕУГОНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BA13F251877D300FBF14B2F93895681CF01F57D7D124DC2991C137BB11764394F9FB6251D600779B4COCF) от 08.11.2007 [N 257-ФЗ](consultantplus://offline/ref=BA13F251877D300FBF14B2F93895681CF01F57D7D124DC2991C137BB11764394F9FB6251D60077984CO9F) "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" администрация Большеугонского сельсовета Льговского района Курской области постановляет:

1. Утвердить [Правила](consultantplus://offline/ref=BA13F251877D300FBF14B2EF3BF93210F61708DDD721D27ACE9E6CE6467F49C3BEB43B13920D7499CC3AE34FO3F) организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Большеугонский сельсовет".

2. Настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации Большеугонского сельсовета .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Большеугонского сельсовета Сотникову О.С..

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и официального опубликования.

Глава Большеугонского сельсовета

Льговского района Н.В. Суглобов

Утверждены

постановлением

Администрации

Большеугонского сельсовета

от 28 декабря 2012 г. N 116

**ПРАВИЛА**

**ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ**

**АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БОЛЬШЕУГОНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ"**

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Большеугонский сельсовет" (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) выявление участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

в) разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

г) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

д) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется комитетом жилищно-коммунального хозяйства города Курска (далее - комитет).

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится администрацией в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности администрация осуществляет формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов на очередной финансовый год утверждается распоряжением администрации до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году.

6. В соответствии с утвержденным планом разработки проектов или сметных расчетов администрация осуществляет разработку сметных расчетов. Для разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются проектные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

Проекты или сметные расчеты утверждаются администрацией по согласованию с департаментом строительства и инвестиционных программ Курской области .

7. В случае, если предусмотренный на содержание и ремонт автомобильных дорог размер средств местного бюджета на очередной финансовый год ниже потребности, определенной на финансирование по нормативам финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, утвержденным Администрацией Большеугонского сельсовета, администрацией разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог с учетом выделяемого объема финансирования.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утвержденные администрацией проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных перечней объектов для проведения дорожных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Большеугонский сельсовет" (далее - перечни объектов).

Перечни объектов формируются администрацией и утверждаются главой Администрации Большеугонского сельсовета .

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с утвержденными перечнями объектов с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными подрядными организациями с органами Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Льгову и Льговскому району.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств, в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется администрацией в соответствии с условиями заключенных контрактов на выполнение данных видов работ.